wzór umowy

UMOWA OR.0815.    . 2017

zawarta w Blachowni w  dniu …………………… 2017 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy                 z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017. 1579)  pomiędzy :

Gminą Blachownia z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 22,

reprezentowaną przez Burmistrza Blachowni  - Sylwię Szymańską

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Wolskiej

NIP : 5732867712  REGON: 151398037

zwana w dalszej treści umowy „ Zamawiającym „

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….o numerze REGON ……………………………, NIP ………………………………

CEIDG/KRS

zwanym w dalszej części umowy - „Wykonawcą”

o następującej treści :

Dane do faktury:

Nabywca : Gmina Blachownia  NIP : 5732867712  REGON: 151398037

Odbiorca: Urząd Miejski w Blachowni

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia- usunięcie osadów dennych poprzez refulowanie”. Zadanie dofinansowane w ramach Projektu: rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia.nr POIS.02.05.00-00-0103/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

§ 2

- Zmiana Inspektora nadzoru, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i Wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby o której mowa w § 2 ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 3

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

    - Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.

    - Kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji.

    - Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.

    - Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.

    - Monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów.

    - Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

    - Zapewnienie dyspozycyjności nadzoru na placu budowy.

    - Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.

    - Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót.

    - Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy.

    - Zachowanie poufności informacji.

    - Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji.

    - Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień.

    - Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót.

    - Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.

    - Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót.

    - Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę,

w zakresie wartości fizycznych i finansowych.

    - Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

    - Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.

    - Uczestniczenie w odbiorach .

    - Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym.

    - Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne.

    - Wykonawca gwarantuje obecność na budowie minimum 3 razy w tygodniu

    - Wykonawca gwarantuje stawienie się na placu budowy/w siedzibie Zamawiającego w czasie do 3 godzin od wezwania telefonicznego osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji objętej nadzorem inwestorskim.

- Dokonanie odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych wykonywanych przez wykonawców przedmiotowych robót, przy współudziale Inspektora Nadzoru.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………...……………………...……………………...złotych (słownie złotych: ……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...……………………...

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………...……………………...……………………...złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołów odbioru robót.

- Dopuszcza się możliwość płatności częściowych zgodnie z zakresem przewidzianym dla zakończenia realizacji zadania:

„Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia- usunięcie osadów dennych poprzez         refulowanie”.

- Płatności częściowe będą realizowane raz na kwartał na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu robót objętych poszczególnym etapem prac w terminie 30 dni (jednak nie wcześniej niż w chwili uzyskania zaliczki/płatności końcowej od instytucji zarządzającej projektem o dofinansowanie)

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

1.Termin rozpoczęcia prac nastąpi w kolejnym dniu po zawarciu umowy.

2.Termin zakończenia realizacji umowy- 30 września 2020 roku.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do realizacji prac objętych zamówieniem. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy jest : …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

- Za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

-  Grzegorz Loręcki  – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą dbałością, starannością i pilnością, kierując się względami ekonomicznymi, obowiązującymi przepisami i zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej.

- Strony zobowiązane są każda w swoim zakresie do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia określono w § 4 ust. 1 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 53 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 10

Zmiany umowy następują za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w postaci aneksu do umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzania zmian wynika z okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo Sądowi  dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy 2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA